Sale Master
Plan de iteración

[Note: Text enclosed in square brackets and displayed in blue italics (style=InfoBlue) is included to provide guidance to the author and should be deleted before publishing the document.]
# 1. Hitos clave
Hitos	Fecha
Inicio de iteración	03/Marzo/2017
Plan de proyecto
Lista de tareas por hacer
Obtención de requerimientos
Diagrama de casos de uso
Fin de iteración	05/Abril/2017

# 2. Objetivos de alto nivel
- La planificación del proyecto para su desarrollo.
- Reunir todos los requerimiento.

# 3. Asignación de elementos de trabajo

En esta iteración se tratarán los siguientes ítems de trabajo:
Nombre o palabras claves de la descripción	Prioridad	Estimación del tamaño(puntos)	Estado	Material de referencia	Iteración de destino	Asignado a (nombre)	Estimación de horas restantes	Horas trabajadas
Plan de proyecto	alta	/	Por terminar	Material proporcionado por el profesor	Primera iteración	Nydia B. Maciel	2	4
Plan de iteración	alta	/	Terminado	Material proporcionado por el profesor	Primera iteración	Nabí Reyes H. y Jose Q.	0	2
Lista de trabajos por hacer	media	/	Terminado	Material proporcionado por el profesor	Primera iteración	Yanet V.C. y Jose Q.	0	2
visión	media	/	Terminado	Material proporcionado por el profesor	Primera iteración	Citlalli B.	0	5
Glosario	media	/	Por terminar	Material proporcionado por el profesor	Primera iteración	Citlalli B.	4	3
Requisito de soporte o suplementarios	alta	/	Terminado	Material proporcionado por el profesor	Primera iteración	Yanet V.C.	0	4
Modelos de caso de uso	media	/	terminado	Material proporcionado por el profesor	Primera iteración	Scrum team	0	6
Cosos de uso	media	/	Por terminar	Material proporcionado por el profesor	Primera iteración	Scrum team	5	24
Prototipos	media	/	terminado	/	Primera iteración	Jose A. Jose q.	0	10

# 4. Cuestiones

Cuestiones	Estado	Notas
Ambigüedades en los requerimientos	Resuelto	Se unifico la terminología utilizada en todos los documentos esto para evitar confusión

# 5. Criterios de evaluación

## 80% de la planificación esta terminada.
## Todos los requisitos del sistema fuero obtenidos.

# 6. Evaluación

Objetivo de la evaluación	Evaluar toda la iteración
Fecha de evaluación	05 / Abril / 2017
Participantes	Todo el equipo
Estado del proyecto	Amarillo

## Evaluación de los objetivos
Todos los objetivos en el plan de iteración fueron tratados.
## Elementos del trabajo: Planificado en comparación con el realizado
Ambos objetivos fueron tratados en su totalidad.
## Evaluación contra los resultados del test de los criterio de evaluación
No aplica.
## Otras preocupaciones y desviaciones
Esperamos retro alimentación del cliente con futuras pruebas de usabilidad.