<< Sale master >>
Plan de Proyecto

1. Introducción
  Debido a que viajamos frecuentemente nos hemos percatado de diversos problemas que existen en los servicios de transporte, como la venta de boletos, la entrega del cambio, al escoger un asiento, por mencionar algunos. Optamos por desarrollar un sistema de Software para facilitar la administración de un servicio de transporte, cuyo objetivo será optimizar el trabajo que realizan los empleados con las diferentes tareas que llevan a cabo.
2. Organización del proyecto
  Miembros de equipo: Bello Ramírez Bianca Citlalli, Benitez López José Andrés, Maciel López Nydia Beatriz, Quevedo Velásquez José Luis, Reyes Hernández Nabí, Vásquez Cruz Yanet de los Ángeles.
Nombre	Rol
Bello Ramírez Bianca Citlalli	Administrador del proyecto
Benitez López José Andrés	Integrador
Maciel López Nydia Beatriz	Diseñador de base de datos
Quevedo Velásquez José Luis	Analista de sistema
Reyes Hernández Nabí	Diseñador de interfaz con el usuario
Vásquez Cruz Yanet de los Ángeles	Analista de requerimientos

1. Practicas y medidas
  El equipo trabajará con el método SCRUM para el desarrollo del sistema. Haciendo uso del elemento básico del método, llamado sprint, definiendo planes y estableciendo objetivos de 24 horas y teniendo reuniones diarias para evaluar el cumplimiento de estos objetivos y detectar posibles problemas que puedan retrasar el cumplimiento de los mismos.
2. Hitos y objetivos
  El objetivo general del proyecto es desarrollar un software para facilitar la administración de un sistema de transporte. El sistema deberá Registrar la venta de pasajes, registrar el cobro de envíos por paquetería, registrar la reservación de asientos, cancelación de una venta, cancelación de una reservación, modificación de una reservación, administración de usuarios, administración de unidades y facturación.
Hitos

Fase	Hito
Inicio	En esta fase se revisarán los requisitos necesarios para cubrir con los objetivos planteados. Serán identificadas las necesidades y restricciones para la elaboración del proyecto, las cuales delimitarán el final de la fase.
Elaboración	En esta fase se definirá el prototipo con base a el análisis de los requerimientos y cumpliendo los objetivos específicos del sistema. Se identificarán y especificarán los casos de uso para la creación y corrección del diseño del prototipo. La aceptación del prototipo dará fin a esta fase.
Construcción	Esta fase comenzará con el refinamiento del prototipo haciendo pruebas de uso, que se realizarán a un grupo representativo de los usuarios; Se localizarán todos los casos de uso posibles y se aplicarán las mejoras en el prototipo. La fase se da por concluida con la generación del código fuente del sistema.
Transición	En esta fase se realizara la entrega del producto final, la documentación del proyecto y manuales de uso. Con esto damos por concluida la fase.

Objetivos (después)

Iteración	Objetivos primarios (riesgos y escenarios de caso de uso)	Inicio programado o evento	Duración
I1 / Iteración preliminar	Objetivos / Mitigar el riesgo 1 / Definir requerimientos y plan de desarrollo de Software	03 Marzo / 05 Abril	15
I2	Objetivos / -Aún no definidos	dd mm / dd mm	-
I3	Objetivos / - Aún no definidos	dd mm / dd mm	-

1. Implementación
  El objetivo de esta fase es analizar la información anterior y realizar las actividades necesarias para poner a disposición de los usuarios el sistema de información.
  1. Definición del plan de implementación: Dados los requerimientos, diagramas y demás artefactos anteriores, se implementará un sistema web. Para esto debemos tener acceso al servidor de la escuela, en el cual vamos a poner el sistema.
  2. Preparación del entorno: El objetivo de la preparación del entorno es planificar que todos los recursos estén disponibles para la implementación del sistema. Los participantes en esta actividad serán encargados del departamento de redes y el equipo desarrollador. El departamento de redes se encargará de localizar el servidor adecuado en el cual se implantará el sistema, de manera que no pueda afectar el desempeño de algún otro sitio insttutcional.
  3. Instalación del sistema: Esta actividad tiene como objetivo establecer el punto de inicio en el que el sistema pasa a la implementación. El sistema será ubicado en alguna localidad del servidor escolar, el equipo desarrollador deberá corroborar que no existan ligas rotas o archivos que puedan hacer falta al momento de trasladar el sistema al servidor. Los participantes en esta actividad serán encargados del departamento de redes y el equipo desarrollador.
  4. Puesta en marcha del sistema: En esta etapa, el sistema puede ser probado desde cualquier dispositivo con acceso a Internet y teniendo la dirección en el servidor. Aquí participan un equipo significativo de usuarios, los cuales probarán el sistema.
2. Lecciones aprendidas
  Logramos comprender la organización de los procesos de desarrollo de un sistema de Software, así como también aprendimos sobre la documentación del mismo y la importancia de esta. Logramos entender que un buen proceso, organizado y planificado nos proporciona todas las facilidades para el desarrollo, y por consiguiente acelera el proceso y previne y soluciona posibles errores en las próximas fases del desarrollo.